

**Артемовский городской округ**

**Территориальный орган местного самоуправления поселка Незевай**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 11.02.2016 № 13

***О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья, дождевых паводков в 2016 году***

В соответствии с федеральными законами от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений (в редакции от 28.12.2003), от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Свердловской области от 11.12.2014 № 1630-РП «О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья, дождевых паводков в 2015 году», Уставом Артемовского городского округа, Положением о Территориальном органе местного самоуправлении поселка Незевай, во исполнении п. 1.1 Протокола от 09.12.2014 заседания противопаводковой подкомиссии комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 09.12.2014, постановления Главы Артемовского городского округа от 28.01.2015 № 5-ПГ «Об организации безаварийного пропуска весеннего половодья, дождевых паводков на территории Артемовского городского округа в 2015 году» и постановления Администрации Артемовского городского округа от 02.03.2015 № 144-ПА «О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья, дождевых паводков в 2015 году».

1. Утвердить план мероприятий безаварийного пропуска паводковых вод через территорию поселка Незевай (Приложение).
2. Руководителям предприятий и организаций, председателю уличных и домовых комитетов принять к руководству план мероприятий безаварийного пропуска паводковых вод через территорию поселка Незевай.
3. Руководителям предприятий и организаций назначить и в паводковый период организовать дежурство ответственных лиц, обеспечить оперативное информирование об обстановке оперативного дежурного Муниципального казенного учреждения Артемовского городского округа «Единая дежурно-диспетчерская служба», ответственного на паводковый период в Территориальном органе местного самоуправления поселка Незевай. Список ответственных лиц и телефоны представить в Территориальный орган местного самоуправления поселка Незевай и в Комиссию по организации безаварийного пропуска весеннего половодья, дождевых паводков на территории Артемовского городского округа, назначенную постановления Администрации Артемовского городского округа от 02.03.2015 № 144-ПА «О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья, дождевых паводков в 2015 году», через оперативного дежурного Муниципального казенного учреждения Артемовского городского округа «Единая дежурно-диспетчерская служба».

Ответственные: Руководителям предприятий и организаций.

Срок: 24.02.2015.

1. Муниципальному унитарному предприятию «Мироновское ЖКХ» назначить и в паводковый период организовать дежурство аварийно-спасательной бригады.

 Ответственный: директор МУП «Мироновское ЖКХ»

 Срок: 24.02.2015.

1. Копии данного распоряжения и «Инструкции о порядке сбора и передачи информации противопаводковой комиссии Артемовского городского округа в паводковый период» отправить руководителям предприятий и организаций, председателю уличных и домовых комитетов.

Ответственный: Бахтегареева С.А.

Срок: до 15.02.2015.

1. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель ТОМС

поселка Незевай С.И. Пьянков

План мероприятий безаварийного пропуска паводковых вод через территорию поселка Незевай

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *№ пп* | *Наименование мероприятий* |  *Срок выполнения* | *Ответственные* |
| 1. | Проведение в поселке до начала паводка работ по очистке дворов, дорожных, уличных канав от мусора, льда, очистке дренажных дорожных труб | 23.03.2016 | МУП «Мироновское ЖКХ», МБОУ ООШ №27, ТОМС п. Незевай, председатель уличных и домовых комитетов.  |
| 2. | Организовать плановый осмотр водоразборных и канализационных колодцев, для предотвращения их переполнения и своевременной откачки поверхностных вод с последующей дезинфекцией | В течение паводкового периода | МУП «Мироновское ЖКХ», МКОУ ООШ №27, председатель уличных и домовых комитетов |
| 3. | Своевременное произведение откачки поверхностных вод при затоплении водопроводных колодцев с последующей их дезинфекцией | В течение паводкового периода | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 4. | Очистка зоны санитарной охраны первого пояса подземных водоисточников от снега, восстановление поверхностных ливнеотводов | 23.03.2016 | МУП «Мироновское ЖКХ», ТОМС п. Незевай  |
| 5. | Контроль качества питьевой воды в источниках питьевого водоснабжения распределительной сети | Постоянно | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 6. | Организация проведения проверки противопожарного состояния поселка Незевай | 23.03.2016 | ТОМС п. Незевай  |
| 7. | Доведение до населения о мерах подготовки к весеннему половодью | До начала поводка | ТОМС п. Незевай  |
| 8. | Рекомендовать МКОУ ООШ №27 о проведении профилактической работы с детьми в опасный период пропуска паводковых вод | В течение паводкового периода | МБОУ ООШ №27 |